附件1-1：

**项目支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 智慧法院建设及运维 | | 项目属性 | 专项 |
| 主管部门 | 厦门市湖里区人民法院 | | 项目类别 | 专项 |
| 项目单位 | 厦门市湖里区人民法院 | | 项目联系人 | 林翔 |
| 项目实施时间 | 2020年1月 | | 联系电话 | 0592-5308689 |
| 项目资金  （万元） | 合计 | 350 | | |
| 财政拨款 | 350 | | |
| 其他资金 | 0 | | |
| 部门职能概述 |  | | | |
| 项目概况 | 完成本院2020年度根据上级法院要求的智慧法院建设项目、本院自行规划的智慧法院建设项目、本院智慧法院项目的日常运维资金。 | | | |
| 项目立项情况  （依据、可行性、必要性） | 根据《关于印发全国法院司法信息集控管理中心建设方案及有关技术说明的通知》（闽高法【2014】46号）、《福建省高级人民法院关于加快推进语音智能识别技术应用工作的通知》（闽法明传（2019）11号）、湖里法院院长办公会纪要，我院应继续推进本院智慧法院基础设施建设（科技法庭、语音识别系统），提升诉讼服务信息化水平，加强智慧法院信息系统管理与运维。 | | | |
| 制度措施 |  | | | |
| 项目总体绩效目标 | 完成上级法院要求考评的智慧法院建设任务，提升本院诉讼服务质量和效率，为本院审执工作提供便利。 | | | |

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算明细** | | | | |
| 具体用途 | 金额（万元） | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 科技法庭、语音识别等基础设施建设 | 150 | 完成1个科技法庭、7个语音识别系统的建设目标、以及大法庭的科技法庭及语音识别改造 | 2020年4月 | 2020年8月 |
| 审判相关信息系统硬件提升、诉讼服务信息化改造 | 30 | 完成机房设备更新、网络整改、建成司法大数据存储、进行诉讼服务大厅信息化改造 | 2020年4月 | 2020年9月 |
| 智慧法院信息系统服务及运维、等保测评及设备添设 | 60 | 完成信息化日常维保、“全在线”诉讼平台运营、支付其他信息系统运维费用 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 办公设备更新 | 110 | 按照上级有关部门要求更新办公设备 | 2020年1月 | 2020年12月 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目年度绩效目标** | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标内容 | 参考标准 | 绩效目标值 |
| 投入 | 时效目标 | 施工建设完成时间 | 项目调研、采购、建成 | 12个月 |
| 投入 | 成本目标 | 严格通过政府采购流程及政策要求进行采购 | 厦门市政府采购政策 | 所有采购流程均符合要求 |
| 产出 | 数量目标 | 1个科技法庭、7个语音识别法庭、大法庭、诉讼大厅、机房设备更新完成 | 上级法院要求 | 全部完成 |
| 产出 | 质量目标 | 严格按照上级要求的技术指标完成，继续保障信息安全等级保护工作顺利开展 | 上级法院下发技术指标 | 全部满足 |
| 效益 | 服务对象满意度目标 | 提升法院审执工作效率，便利当事人诉讼，便捷法官办案 | 当事人诉讼服务质量、法官办案体验 | 实现效能提升 |