附件一：

基建事务

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

湖里区深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，纵深推进水环境治理，着力改善水环境质量，绘就水美湖里新图景。禾山街道根据《湖里区发改局关于下达2022年第十批区级基建项目前期工作计划的通知》（厦湖发改投〔2022〕25号）、《湖里区发改局关于下达2022年第七批区级基建项目前期工作计划的通知》（厦湖发改投〔2022〕21号）、《湖里区发改局关于下达2022年第十二批区级基建项目前期工作计划的通知》（厦湖发改投〔2022〕35号）等文件开展基建项目。

2、主要依据

（1）《湖里区发改局关于下达2022年第十批区级基建项目前期工作计划的通知》（厦湖发改投〔2022〕25号）；

（2）《湖里区发改局关于下达2022年第七批区级基建项目前期工作计划的通知》（厦湖发改投〔2022〕21号）；

（3）《湖里区发改局关于下达2022年第十二批区级基建项目前期工作计划的通知》（厦湖发改投〔2022〕35号）；

（4）《中共湖里区委办公室 湖里区人民政府办公室 关于印发<湖里区城中村空中缆线整治实施方案>的通知》（厦湖委办〔2022〕28号）；

（5）《“岛内大提升”湖里片区工作领导小组城中村及老旧小区改造工作组会议纪要》(〔2022〕10号)；

（6）《湖里区人民政府关于“岛内大提升”专题会议纪要》(〔2022〕104号)；

（7）《“岛内大提升”湖里片区工作领导小组专题会议纪要》(〔2022〕16号)；

（8）《“岛内大提升”湖里片区工作领导小组专题会议纪要》(〔2022〕18号)；

（9）《“岛内大提升”湖里片区工作领导小组专题会议纪要》(〔2022〕34号)。

3、实施年度

项目实施年度为2022年。

4、实施范围

本项目总投入457.00万元，主要用于：（1）、禾山街道尚忠社空中缆线整治项目、禾山街道穆厝社空中缆线整治项目、禾山街道林后社空中缆线整治项目、禾山街道安兜社空中缆线整治项目、禾山街道县后社空中缆线整治项目进行2022年第十批湖里区区级基建项目工作；（2）、禾山街道正本清源完善工程进行第七批区级基建项目工作；（3）、围里社空中缆线整治提升项目、坂上社空中缆线整治提升项目、蔡坑社空中缆线整治提升项目、卢厝社空中缆线整治提升项目进行第十二批区级基建项目工作。

禾山街道已实施正本清源范围包含县后东片区和五缘湾北片区，其中县后东片区至枋钟路，南至枋湖北二路-钟宅路，西至云顶北路，东侧临海；五缘湾北片区至枋湖北二路-钟宅路，南至穆厝南路-五缘湾水域，西至云顶北路，东侧临海。主要建设内容：排水立管雨污分流改造、室外雨污混接改造、雨污水管道补齐、垃圾收集点排水改造等未完善的正本清源工作以及片区内所有沿街店铺（城中村除外）污水预处理设施及店铺内配套管网改造。

5、实施程序

根据《湖里区发改局关于下达2022年第十批区级基建项目前期工作计划的通知》（厦湖发改投〔2022〕25号）、《湖里区发改局关于下达2022年第七批区级基建项目前期工作计划的通知》（厦湖发改投〔2022〕21号），《湖里区发改局关于下达2022年第十二批区级基建项目前期工作计划的通知》（厦湖发改投〔2022〕35号）等文件开展基建项目。

（二）财政支出情况

- 支出预算情况

2022年本项目年初预算205.00万元，预算追加252.00万元，总预算457.00万元，实际支出数237.94万元。

- 资金使用范围对象

本项目资金全部用于基建事务支出，合计支出237.94万元，其中拨付基建资金186.00万元，支付正本清源完善工程设计费51.94万元。

- 分配标准、程序

根据《湖里区发改局关于下达2022年第十批区级基建项目前期工作计划的通知》厦湖发改投〔2022〕25号、《湖里区发改局关于下达2022年第七批区级基建项目前期工作计划的通知》厦湖发改投〔2022〕21号，《湖里区发改局关于下达2022年第十二批区级基建项目前期工作计划的通知》厦湖发改投〔2022〕35号等文件开展基建项目。

- 资金管控情况

本项目资金严格按照《禾山街道财务管理制度》，结合项目实施进度拨付资金，实行财务专账管理，保证专项资金的安全有效使用和资金支付程序、手续完备。

- 支出政策执行

本项目列入财政预算，严格按照相关政策文件执行，并严格财务纪律，切实做到专款专用，确保基建事务工作有序开展。

- 支出分担体制

本项目资金由区财政承担。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标实现情况

截至2022年12月，本项目共支出237.94万元，其中拨付基建资金186万元，支付正本清源完善工程设计费51.94万元。支出率52.06%，经费下拨及时率100%。

2、项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益

空中缆线整治通过点线拆违，优化布局，消除了居民生活中潜在的消防安全隐患，推进城中村旧貌换新貌。

全面开展排水管网正本清源改造，有序推进各片区排水管网混接错接改造、老旧管网更新和破损修复，进一步提高污水收集效能。

3、项目实施带动的公众满意度

居民满意度≧95。

（二）支出效益分析。

1、支出进度

2022年本项目年初预算205.00万元，预算追加252.00万元，总预算457.00万元，实际授权支付数237.94万元，支出进度达到52.06%。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出237.94万元，经费下拨及时率100%，支出效率良好。

3、支出规范

根据2022年我街道基建项目设定的绩效目标，项目完成情况良好，严格按照文件要求以及财务管理制度拨付资金，项目经费专款专用，及时下拨工作经费，保障项目顺利开展。

4、成本控制分析及效益情况

该项目总预算457.00万元，预计2022年底完成设定目标，实际执行数为237.94万元，项目成本控制得当。基建项目有序开展，整治老化破损电力设施，构建智慧电力系统，有效改善社区居民生活质量。

城乡建设品质提升

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值95分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目实施存在的问题

正本清源完善工程立项较晚，2022年10月取得《湖里区发改局关于禾山街道正本清源完善工程建设及概算的批复》，2023年1月17日完成施工招标。

（二）财政支出存在的问题

本项目资金分配严格按照文件精神执行，有效把控资金，完成情况良好，财政支出无问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目严格审核控制资金支出，确保资金专款专用，做到资金支出与项目实际进度同步，财政支出方面不存在问题。

四、相关建议

按财政资金管理的有关规定合理编制项目预算，设定绩效目标。根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰。

五、下一步工作计划

1本项目支出严格政策文件执行，支出合法合规，支出政策制定方面不存在问题、持续推动污水管网正本清源工程，继续推进城市生活污水处理提质增效，进一步提高收集率和处理率，巩固提升城市建成区黑臭水体整治成效。持续推动县后东片区雨污混接改造工程，启动五缘湾南片区正本清源工程。