附件一：

村改居消防设施完善工程

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

为了深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，树牢安全发展理念，深刻汲取泉州欣佳酒店房屋倒塌事故教训，增强危机意识、忧患意识，保持警钟长鸣。区市政园林局牵头，组织各街道、税务集团、安兜水厂和湖里建发城建等单位对湖里街道、江头街道及禾山街道的社区消防水源进行详细摸排，我区城中村数量多，房屋结构复杂，安全隐患技术大，我街道实行对围里社区、坂尚社区（含坂上、尚忠、县后等三个自然社）、枋湖社区（含安兜、林后、卢厝、穆厝等四个自然社），共三个社区的村改居消防设施完善工程。

2、主要依据

（1）《湖里区发改局关于湖里区村改居消防设施完善工程（禾山街道二）项目概算的批复》；

（2）《关于申请审核湖里区村改居消防设施完善工程（禾山街道二）项目概算的请示》（厦湖禾街〔2022〕21号）；

（3）《关于申请禾山街道村改居消防设施完善工程经费的函》（厦湖禾函〔2021〕94号）；

（4）《湖里区人民政府 关于市政大提升工作专题会议纪要》〔2020〕155号；

（5）《湖里区市政园林局 关于湖里区村改居消防设施完善工程有关事项的指示》（厦湖市政园林〔2020〕89号）；

（6）《厦门市湖里区人民政府常务会议纪要》第106次。

3、实施年度

项目实施年度为2022年。

4、实施范围

湖里区村改居消防设施完善工程（禾山街道二）项目位于湖里区禾山街道，供水涵盖坂上、尚忠、县后、安兜、林后、卢厝、穆厝七个自然社，建设内容包括消防水源及管道改造提升工程，拟新建消防栓233个，新增消防管道19340.5m（其中DN150管道8451.5m，DN100管道10889m）。

5、实施程序

参照老旧小区及二次供水改造模式，对湖里区村改居消防设施进行完善，我区市政消火栓的增设工程由各街道作为业主单位，湖里建发城建作为代建单位，委托水务集团、安兜水厂单位进行设计和施工建设。

（二）财政支出情况

- 支出预算情况

2022年本项目年初预算0万元，预算追加1,059.00万元，总预算1,059.00万元，实际支出数598.42万元。

- 资金使用范围对象

| 支出项目 | 金额（单位：万元） |
| --- | --- |
| 支付村改居消防设施完善工程管网工程施工费 | 513.07 |
| 支付村改居消防设施完善工程设计费 | 34.58 |
| 支付村改居消防完善工程监理费 | 7.27 |
| 支付村改居消防完善工程代建费 | 36.76 |
| 支付村改居消防设施完善工程市政道路挖掘修复费 | 6.28 |
| 支付村改居消防设施完善工程代建费用 | 0.47 |
| 合计 | 598.42 |

- 分配标准、程序

湖里区村改居消防设施完善工程（禾山街道二）建设单位为禾山街道办事处，厦门湖里建发城建集团有限公司为代建单位，厦门市安兜自来水有限公司为实施单位。本项目直接委托厦门市安兜自来水有限公司组织实施。资金由市、区两级财政和安兜水厂按4:4:2的比例进行分摊。最终费用以区财政审核为准。

- 资金管控情况

本项目资金严格按预算规定用途使用，支出程序、结算手续严格按现行财政项目资金管理有关要求，确保项目资金及时拨付到村改居消防设施完善工程工作中，做到专款专用。

- 支出政策执行

本项目严格按照《禾山街道财务管理制度》执行，结合项目实施进度拨付资金，实行财务专账管理，保证专项资金的安全有效使用和资金支付程序、手续完备。

- 支出分担体制

本项目资金由市、区两级财政分别和水务集团、安兜水厂进行分摊，最终费用以区财政审核为准。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标实现情况

截至2022年12月，本项目共支出598.42万元，支出率56.51%，支出进度相对缓慢。

2、项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益

本项目的实施有利于树牢安全发展理念，增强危机意识，推动我区森林火灾综合性防控水平整体提高。

3、项目实施带动的公众满意度

公众满意度≧95。

（二）支出效益分析。

1、支出进度

2022年本项目年初预算0万元，预算追加1,059.00万元，总预算1,059.00万元，实际授权支付数598.42万元，支出率56.51%，支出进度相对缓慢。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出598.42万元，经费下拨及时率100%。

3、支出规范

本项目严格按照文件标准实施，确保资金专项用村改居消防设施完善工程项目，项目资金专款专用，无挪用其他。

4、成本控制分析及效益情况

区财政局通过国库集中支付系统分配下发本项目资金共计1,059.00万元，禾山街道办事处按照项目工作计划，根据文件标准及建设工程合同约定条款支付项目款，严格控制经费支出，加强对项目资金的管理和监督工作，保证资金专款、专用、专户、专项核算，确保资金在项目中发挥出最大效益。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值95分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目实施存在的问题

因新冠疫情影响，本项目于2021年8月签订建设工程设计合同，2022年4月取得《湖里区发改局关于湖里区村改居消防设施完善工程（禾山街道二）项目概算的批复》，项目启动较晚，项目进度按实施协议及合同约定进度逐步推进中，存在项目实施相对缓慢的问题。

（二）财政支出存在的问题

本项目严格审核控制资金支出，根据文件要求以及财务管理制度规定下发村改居消防设施完善工程经费，确保资金专款专用，财政支出不存在问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目支出严格按照相关政策执行，项目资金符合预算确定的支出用途，不存在虚列项目支出的情况，支出合法合规，支出政策制定方面不存在问题。

四、相关建议

1、严格按照文件标准实施项目，认真开展年初绩效目标设定，年中绩效目标监控工作，及时足额发放经费，合理、合规使用项目资金，落实资金到位，保障项目顺利开展。

2、各街道要清醒认识我区消防安全隐患的严峻形势，增强坚守红线的政治意识、一失万无的忧患意识、防微杜渐的警醒意识，绷紧思想之弦，对消防安全工作做到常抓不懈。

五、下一步工作计划

1、要加强协同。树立“全区一盘棋”的思想，区建设局、区市政园林局、湖里消防救援大队要强化统筹协调，推动完善全区消防应急救援体系，做好全区消防设施。

2、要抓好落实。优化消防设施建设方案设计，实地踩点，广泛听取群众意见，确保科学合理性。

3、加强监督，及时跟进工程进度。