附件一：

2017年立面整治提升工程

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

近年来，全国许多城市进行了大量的建筑立面改造活动，尤其是对城市中心区及各大主要道路沿街建筑的立面改造。2017年为在我市召开的金砖会晤塑造“美丽厦门”的良好国际形象，我市启动立面整治改造提升项目。2022年禾山街道办事处根据区级下达指标，开展2017年立面整治改造提升工程项目。

2、主要依据

（1）《厦门市发展改革委 厦门市财政局关于街区立面综合整治工程投资控制指导性指标的通知》（厦发改投资〔2016〕851号）；

（2）《厦门市人民政府办公厅转发市建设局市市政园林局关于第二轮城市整治提升方案的通知》（厦府办〔2017〕217号）；

（3）《关于下拨立面整治提升工程资金的通知》（厦湖建〔2017〕4号）；

（4）《关于下拨第二批立面整治提升工程资金的通知》（厦湖建〔2017〕19号）；

（5）《关于下拨第三批立面整治提升工程资金的通知》（厦湖建〔2017〕20号）；

（6）《关于下拨第四批立面整治提升工程资金的通知》（厦湖建〔2017〕55号）；

（7）《关于下拨第五批立面整治提升工程资金的通知》（厦湖建〔2017〕80号）；

（8）《关于下拨第六批立面整治提升工程资金的通知》（厦湖建〔2017〕109号）。

3、实施年度

本项目于2017年开展，2022年继续实施。

4、实施范围

本项目经费主要用于2017年立面整治改造提升工程项目进度款，其中包括第四标段环岛路段枋钟路、第五标段铁路沿线湖里段和成功大道、第六标段铁路沿线湖里段和成功大道、第七标段环岛干道、第十六标段金湖路、第二十标段金尚路、第二十一标段云顶北路、第二十三标段枋湖北二路、钟宅路、环岛东路的改造，主要改造内容为：拆除违章建设，改造建筑外立面，规整各类管线、强、弱电尽可能缆化、清理、规范广告和店招，提升街区立面关联的室外公共空间环境。

5、实施程序

本项目纳入年度绩效管理中，根据项目实际情况建立年初预算绩效申报，编制绩效目标。年中进行项目监控，及时掌握工程进度。禾山街道办事处按照财政投融资管理办法执行，按照有关规定确定施工方，并签订施工合同。

（二）财政支出情况

- 支出预算情况

2022年本项目年初预算0.00万元，预算追加142.72万元，总预算142.72万元，实际支出数142.72万元。

- 资金使用范围对象

本项目资金全部于2017年立面整治改造提升工程，共计142.72万元。

| 项 目 | 金 额（单位：万元） |
| --- | --- |
| 金砖立面第五标段铁路沿线湖里段和成功大道1标段设计费 | 14.09 |
| 立面整治项目第六标段外立面测量费 | 36.59 |
| 立面整治项目第六标段铁路沿和成功大道段2标段招标代理费 | 6.25 |
| 枋钟路第四标段立面整治提升工程招标代理费 | 9.46 |
| 立面整治项目第五标段外立面测量费 | 27.44 |
| 立面整治项目第六标段铁路沿线和成功大道段2标段监理费 | 11.84 |
| 立面整治项目第六标段铁路沿线和成功大道段2标段设计费 | 20.44 |
| 第五标段铁路沿线湖里段和成功大道1标段招标代理费 | 3.89 |
| 第23标段枋湖北二路、钟宅路立面整治提升工程招标代理费 | 5.37 |
| 第16标段金湖路立面整治提升工程招标代理费 | 7.35 |
| 合 计 | 142.72 |

- 分配标准、程序

本项目资金严格按照项目工程实施进度、《禾山街道财务管理制度》及各个标段的财审文件进行拨付。

- 资金管控情况

本项目资金严格按照《禾山街道财务管理制度》，结合项目实施进度拨付资金，实行财务专账管理，保证专项资金的安全有效使用，本项目资金主要用于立面提升改造工程，要求专项资金必须专款专用，资金使用规范、合理，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用的情况确保资金落到实处。

- 支出政策执行

本项目严格按照《厦门市发展改革委 厦门市财政局关于街区立面综合整治工程投资控制指导性指标的通知》（厦发改投资〔2016〕851号）、《厦门市人民政府办公厅转发市建设局市市政园林局关于第二轮城市整治提升方案的通知》（厦府办〔2017〕217号）等政策文件执行。

- 支出分担体制

本项目资金由区财政承担。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标实现情况

截至2022年12月，本项目共支出142.72万元，支出率100.00%。立面改造的代理费、设计费等及时拨付，下拨及时率100.00%

2、项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益

完成街区立面整治改造提升工程，提升周边居民生活品质，把厦门打造成高素质，高颜值，更加宜居宜业的生态花园城市。

3、项目实施带动的公众满意度

居民满意度≧95。

（二）支出效益分析。

1、支出进度

2022年本项目年初无预算，预算追加142.72万元，总预算142.72万元，实际授权支付数142.72万元，支出进度达到100.00%。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出142.72万元，经费下拨及时率100%，支出效率良好。

3、支出规范

根据《关于下拨立面整治提升工程资金的通知》（厦湖建〔2017〕4号）等文件下拨本项目经费，经费实施专款专用，无挪用其他项目，及时下拨工作经费，保障立面整治工作顺利完成。

4、成本控制分析及效益情况

截至2022年年底，本项目实施过程中严格控制经费支出，成本未超出预算。资金无占用、挪用的情况，资金支付依据、支付方式、开支标准、支付进度等符合相关规定。本项目资金严格按照项目实际进度拨付工程款，年中调整项目资金，确保项目资金利用最大化，及时有效的控制项目成本。项目完成后，改善城区市容，提升城区美观。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值98分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目实施存在的问题

本项目严格按照文件精神开展实施工作，项目严格按照项目管理办法开展实施，项目实施过程无问题。

（二）财政支出存在的问题

本项目资金分配严格按照文件精神执行，有效把控资金，提高资金使用效率，资金无占用、挪用的情况，财政支出无问题

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目资金使用产生效益，并按照相关政策执行，财政支出政策无问题。

四、相关建议

按财政资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰。

五、下一步工作计划

1、加强宣传引导。要加强宣贯，充分发挥媒体舆论作用，广泛报道景观提升的好机制、好经验、好做法，树立典型示范，营造良好的社会舆论氛围。要坚持以人民为中心的建设理念，依托社会基层组织力量，充分听取群众意见，促进社会力量共同参与建筑立面景观提升工作。

2、加大资金保障。完善建设资金体制，多方筹措建设资金，做好资金保障，促进项目实施。