附件1

物业管理费

财政支出绩效自评报告

一、项目背景及基本情况

（一）项目实施情况

1、实施背景

2022年禾山街道办事处为提升后勤管理质量和保障服务水平，实现禾山街道社区服务中心综合楼项目内房屋建筑物安全管理、公共秩序维护、交通和车辆停放秩序的管理、保洁、绿化管理、会务服务、日常工程维修等政府要求的其他保障工作。，扎实推进禾山街道办公大楼物业管理服务正常运行，根据《厦门市政府采购合同》文件，中标单位为厦门芊慧物业服务有限公司，主要负责禾山街道办公大楼物业管理服务，其中包括日常维护、保洁、安保、水电等。

2、主要依据

（1）《厦门市政府采购合同》。

3、实施年度

物业管理费项目实施年度为2022年。

4、实施范围

本项目经费全部用于物业管理费。

5、实施程序

禾山街道办事处委托招标公司（厦门建兴工程管理有限公司）对禾山街道办公大楼物业管理服务项目进行公开招投标，地点位于福建省厦门市湖里区枋湖北二路889号，中标单位为厦门芊慧物业服务有限公司，负责禾山街道办公大楼物业管理服务，包括：物业管理电梯维护，维修经费、消防维修、物业管理监控改造、办公大楼修缮、空调维护保养、水电费、保洁服务费。

二、资金安排及使用情况

（一）支出预算情况

202年本项目年初预算250.00万元，预算追加0.00万元，总预算250.00万元，实际支出数21.695万元。

（二）资金使用范围

本项目资金全部用于物业管理费，共计212.695万元。

| 项 目 | 金 额（单位：万元） |
| --- | --- |
| 1-12月物业管理费 | 172.6680 |
| 1-12月办公楼设施设备维护及修缮 | 40.0270 |
| 合 计 |  |

（三）分配标准、程序

根据《厦门市政府采购合同》文件，支付厦门芊慧物业服务有限公司物业服务管理经费。

（四）资金管控情况

项目资金专项用于物业管理项目，专项资金实行专款专用，及时下拨经费，无使用不合理的情况。

（五）支出政策执行

本项目严格按照《厦门市政府采购合同》等文件执行。

（六）支出分担体制

本项目资金由区财政局承担。

三、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标完成情况

2022年物业管理项目完成支付各项物业管理经费，对大楼内的电梯进行更换钢丝绳，开展消防排查，对不合格的消防设备进行维修和更换，聘请保洁人员，承担大楼日常打扫工作，以及对办公大楼的日常维护和修缮工作。

截至2022年12月，本项目共支出212.695万元，支出率只有85.08%。经费下拨及时率100%。

2、项目实施带动的社会效益

扎实推进禾山街道办公大楼物业管理服务，提升后勤管理质量和服务水平，保障办公大楼日常的运行。

3、项目实施带动的公众满意度

居民满意度≧95%。

（二）支出效益分析

1、支出进度

2022年本项目年初预算250.00万元，预算追加0.00万元，总预算250.00万元，实际授权支付数212.695万元，支出进度达到85.08%。

2、支出效率

因原计划9楼屋面开裂修缮工作滞后，所以截至2022年12月，本项目共支出212.695万元，支出率只有85.08%。经费下拨及时率100%。

3、成本控制分析及效益情况

区财政局通过国库集中支付系统分配下发本项目资金共计250.00万元，禾山街道办事处按照年初项目工作计划，控制项目成本，及时下拨物业管理项目经费，保障禾山街道办公大楼日常运行。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值85分，等级为良好。

四、存在问题

（一）项目实施存在的问题

本项目按照序时进行，严格按照项目管理办法的相关规定开展项目实施，不存在问题。

（二）财政支出存在的问题

在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目严格按照相关文件执行，不存在支出政策制定方面相关问题。

五、相关建议

（一）我街道严格按照相关文件标准实施项目，及时下拨物业管理经费，认真开展年初绩效目标设定，年中绩效目标监控工作，及时足额发放经费，合理、合规使用项目资金，落实资金到位，保障项目顺利开展。

（二）科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合机关事务局财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。

六、下一步工作计划

1、进一步强化措施，细化各项绩效指标，使其更具有实用性和操作性。

2、继续完善客户服务规范，为客户提供接待、投诉、求助、回访等服务。

3、不断提升物业管理人员的服务水平。